ПЛАН

мероприятий   по благоустройству    и озеленению

населенных пунктов по  сельскому  поселению   Старокамышлинский    сельсовет

муниципального района  Кушнаренковский  район РБ  на 2020 год.

| № п/п | Наименование населенного пункта сельского поселения | Перечень запланированных мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Первушино | Провести уборку территорий , прилегающих к жилому фонду с привлечением населения. | апрель-октябрь | Депутаты Совета СП Администрация СП староста деревни |
|  |  | Замена водозаборной емкости | май-июль | Глава СП. староста деревни депутаты Совета СП |
|  |  | Модернизация ул. освещения ул. Школьная, Совхозная. | февраль-март | Глава СП |
|  |  | Очистка существующих кладбищ | май-июнь | Староста деревни |
|  |  | Ремонт улично-дорожной сети ул. Парковая. | май-июнь | Глава СП |
|  |  | Строительство улично дорожной сети Солнечная | июнь-июль | Глава СП |
|  |  | Участие в Программе ППМИ с проектом «Установка обелиска и облагораживание территории» | июль-сентябрь | Глава СП, Специалисты администрации |
| 2. | с. Гуровка | Текущий ремонт улично-дорожной сети Горная | Июнь- июль | Глава СП |
|  |  | Запрудить пруд | май-июнь | Глава СП депутаты Совета СП |
|  |  | Провести уборку территорий , прилегающих к жилому фонду с привлечением населения. | апрель-октябрь | Депутаты Совета СП Администрация СП староста деревни |
|  |  | Очистка территории кладбища. | май-июнь | Депутаты Совета СП |
| 3. | д.Петропавлово | Грейдерование дорог | апрель-октябрь | Глава СП |
|  |  | Очистка кладбища | май-июнь | Депутаты Совета СП, староста |
|  |  | Провести уборку территорий , прилегающих к жилому фонду с привлечением населения. | апрель-октябрь | Депутаты Совета СП Администрация СП староста деревни |
| 4 | с. Старые Камышлы | Провести уборку территорий , прилегающих к жилому фонду с привлечением населения. | апрель-октябрь | Депутаты Совета СП Администрация СП староста деревни |
|  |  | Грейдерование дорог | апрель-октябрь | Глава СП |
|  |  | Модернизация уличного освещения ул. Центральная | октябрь-ноябрь | Глава СП Староста Депутаты совета СП |
|  |  | Текущий ремонт обелиска и облагораживание территории | апрель | Глава СП Депутат Совета СП |
|  |  | Валка аварийных деревьев | май-июнь | Глава СП |
|  |  | Посадка деревьев. | Апрель-май октябрь-ноябрь | землеустроитель |
|  |  | Очистка кладбища | Апрель-май | Староста деревни |
| 5. | д. Ильмурзино | Модернизация уличного освещения ул. Школьная | январь-февраль | Глава СП Староста Депутаты Совета СП |
|  |  | Очистка кладбища | май-июнь | Староста деревни |
|  |  | Грейдерование дорог | апрель-октябрь | Глава СП |
|  |  | Вырубка сухостойных деревьев. | май-июнь | Глава СП |
|  |  | Провести уборку территорий , прилегающих к жилому фонду с привлечением населения. | Апрель-октябрь | Депутаты Совета СП Администрация СП староста деревни |
|  |  | Облагораживание территории сельского клуба д. Ильмурзино | Апрель-июнь | Глава СП Староста Депутаты Совета СП |
| 6. | д. Новые Камышлы | Провести уборку территорий , прилегающих к жилому фонду с привлечением населения | апрель-октябрь | Глава СП Староста деревни Депутаты Совета СП |
|  |  | Грейдирование дорог | апрель-октябрь | Глава СП |
|  |  | Очистка кладбища | Апрель-май | Староста деревни |
| 7. | д. Таганаево | Провести уборку территорий , прилегающих к жилому фонду с привлечением населения | апрель-октябрь | Депутаты Совета СП Администрация СП староста деревни |
|  |  | Уборка территории кладбища | май-июнь | Староста деревни |
|  |  | Грейдерование дорог | апрель-октябрь | Глава СП |

Глава  СП

Старокамышлинский  сельсовет                                                                                                       Р.Л.Галиев